## Slide 1: La méthode scrum

## Slide 2: Scrum
Aujourd’hui Scrum est la méthode agile la plus connue . .Elle a été initiée par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka en 1986.
Cette méthode propose un cadre très structuré pour appliquer les méthodes agiles,

## Slide 3: Définition
Scrum signifie mêlée au rugby. Il exploite les valeurs et l’esprit du rugby et les adapte aux projets de développement.
L’équipe chargée du développement travaille de façon collective, soudée vers un objectif précis.
Comme un demi de mêlée, le Scrum Master se charge des membres de l’équipe, les repositionne dans la bonne direction et donne le tempo pour assurer la réussite du projet.

## Slide 4: Vocabulaire
Sprint il s’agit des sous-parties d’un projet,
Backlog la liste des fonctionnalités intervenant dans la constitution d’un produit.
Backlog du produit tout le travail est encadré par le Backlog. En effet, tout le projet est découpé en un ensemble de "User Stories" classés par priorité et listés dans le backlog.
Backlog du sprint une sélection de tâches retenues du "backlog du produit" pour construire l'objectif du sprint.

## Slide 5
La Mêlée Quotidienne (Daily Scrum) est une réunion qui a lieu aux mêmes endroits et en même temps tous les jours. Elle est utilisée par l’équipe de développement pour mettre le point sur ce qui a été réalisé, les problèmes rencontrés et les objectifs de la journée.
La Revue de Sprint (Sprint Review) est une réunion time boxée d’une heure par semaine ou l’équipe Scrum valider les fonctionnalités développées.
La Rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective) est une réunion qui clôture chaque sprint dont l’objectif est d’examiner la façon dont les choses se sont déroulées vis-à-vis du processus, des relations entre les personnes et des outils.

## Slide 6: Caractéristiques
Méthode itérative
Travail en équipe
Grande adaptabilité
Contrôle des difficultées
Augmentation de la communication
Maximisation de la coopération
Protection de l’équipe
Augmentation de la productivité

## Slide 7: Les principes du Scrum
La transparence : Cela permet surtout de rendre visibles les problèmes.
L’inspection : Des vérifications sont effectués régulièrement.
L’adaptation : On pourra alors s'adapter grâce à des actions visant à améliorer la situation.

## Slide 8: Les rôles du Scrum
La méthode Scrum définit trois rôles pour un
Project :
Product Owner (N’est pas un Product Manager)
  Porteur de la vision globale du produit
  Gère le Backlog du Produit
  Défini des priorités
  Accepte ou Rejette les livrables
Notes: le Product Owner prend en général l’ensemble des rôles que réalise le Product Manager. Cependant, parfois cela impose aussi d’avoir des Business Analysts pour renforcer le travail du Product Owner.

## Slide 9: Les rôles du Scrum
Scrum Master (N’est pas un chef de projet!)
  Veille au bon fonctionnement de l’équipe
    Enlève les obstacles
  Gardien des pratiques de Scrum
  Serviteur de l’équipe - Facilitateur
Notes: Le Scrum Master n’a pas d’objectif envers le produit lui même que ce soit sur l’aspect fonctionnel ou technique contrairement au chef de projet technique qui est 100% garant de la qualité technique.
En Scrum, ce sont les développeurs qui deviennent tous ensemble garant de l’excellence technique. Le Scrum Master n’interviendra que pour proposer des solutions pour aller vers de l’excellence technique en cas de manquement de la part de l’équipe de développement.
Evidement ses actions d’aide au quotidien vont apporter indirectement à l’excellence technique ou fonctionnelle du produit.

## Slide 10: Les rôles du Scrum
L’équipe
  5 à 9 personnes
  Autogérée les décisions sont prises collectivement
  Contienne toutes les compétences nécessaires pour terminer le sprint
  Ne change pas pendant un Sprint

## Slide 11
Avantages | Inconvénients
Développé et testé pour de courtes itérations | Manque de Documentation
Simplicité des processus | L’équipe ne se prête pas au Scrum
Règles définies clairement | Violation de responsabilité
Organisation personnelle | Difficulté lors de la Communication
Augmentation de productivité | Manque d’organisation
Combinaison possible avec XP | 
Chaque équipe a son lot de responsabilité | 
Amélioration de la communication | 

## Slide 12: Le processus Scrum
24 heures
2 – 4 semaines
Mêlée quotidienne
Backlog du produit
Backlog du sprint
Produit
  Revue du sprint
    Présentation des nouveautés
    Tout le monde est invité
    Toute l’équipe participe – pas juste le Scrum Master !
  Rétrospective du sprint
    Uniquement l’équipe
    Constat de ce qui a bien ou moins bien marché dans l’organisation
Visualisation de l'état du projet sous la forme d'un tableau
  Les tâches à faire
  Les tâches en cours
  les tâches terminées
Créer un Backlog du produit
  Géré par le Product Owner
  Liste de tout ce qui va entrainer du travail pour l’équipe
    Appréciation de la valeur apportée par l’élément
    Chiffré de façon imprécise
    User Stories
Estimation
Par analogie de préférence
L'intuition est acceptable !
Planning Poker
  Eviter l'influence des leaders d'opinion
  Collégialité
  Recherche du consensus, et de la propriété collective des estimations
Planification du Sprint
  Réunion de l’équipe : décisions collectives
  Définir un objectif pour le sprint
  Choisir des éléments du Backlog de produit pour mettre dans le backlog du sprint
  Chaque élément est découpé en taches qui sont estimées en heures (max 2 jours)
  La conception de haut niveau est abordée
  Les tâches ne sont pas nominatives
  Mêlée quotidienne
    15 minutes, tous les jours
    Trois questions pour chacun
      Qu’avez-vous fait hier
      Qu’allez-vous faire aujourd’hui
      Quels sont vos problèmes
  Mettre à jour le Backlog du Sprint

## Slide 13
Q & A?

## Slide 14: Différences entre Product Owner et product Manager
le Product Manager travaillera sur les niveaux les plus hauts du backlog : backlog, thèmes, fonctionnalités…
Le Product Owner lui, travaillera plutôt sur les fonctionnalités et les items beaucoup plus détaillés (user-stories, tâche technique, spike, bug…).

## Slide 15: Différences entre Chef de Projet et Scrum Master
Le Scrum Master n’a pas d’objectif envers le produit lui même que ce soit sur l’aspect fonctionnel ou technique contrairement au chef de projet technique qui est 100% garant de la qualité technique.
Le Scrum Master n’interviendra que pour proposer des solutions pour aller vers de l’excellence technique en cas de manquement de la part de l’équipe de développement.
Le chef de projet technique est la personne chargée de gérer un projet informatique ainsi que son bon déroulement avec une équipe de développeurs qu’il a en charge ; il anime cette dernière pendant toute la durée du projet informatique.